KafkaLite

轻量级 Kafka 桌面管理工具开发方案

技术栈：Tauri 2 + Vue 3 + TypeScript + Rust + rust-rdkafka

文档版本：V1.0
编制日期：2026年7月16日
适用平台：Windows 10/11（首发），兼容后续跨平台扩展

# 文档说明

本文档用于指导 KafkaLite 从项目初始化、核心功能开发、测试到 Windows EXE/MSI 发布的完整实施过程。方案以“功能正确、稳定、轻量、易维护”为优先级，不追求复杂视觉效果。

关键约束：Kafka 不支持像关系型数据库一样随机物理删除某一条消息。本项目中的“删除消息”应实现为：删除 Topic、删除某分区指定 Offset 之前的记录，或对 compact Topic 发送 Tombstone 进行按 Key 的逻辑删除。

# 目录

1. 项目目标与范围

2. 技术选型与总体架构

3. 功能需求说明

4. 非功能需求

5. 系统模块设计

6. Kafka 连接与安全设计

7. Topic 管理设计

8. 消息查询设计

9. 消息删除设计

10. 前后端通信设计

11. 数据模型与本地存储

12. 项目目录与代码规范

13. 开发环境与初始化步骤

14. 迭代计划与任务拆分

15. 测试方案

16. 性能与稳定性设计

17. 安全设计

18. Windows 打包与发布

19. 错误码与日志规范

20. 验收标准

21. 风险清单与应对

22. 后续扩展路线

附录 A. 核心接口建议

附录 B. 推荐依赖

附录 C. 参考资料

# 1. 项目目标与范围

## 1.1 项目定位

KafkaLite 是一款面向开发人员、测试人员和运维人员的轻量级 Kafka 桌面客户端。首版聚焦日常最高频操作：保存并连接 Kafka 集群、浏览 Topic、创建和删除 Topic、按分区/Offset/时间读取消息，以及安全地执行记录删除。

## 1.2 优先级原则

| 优先级 | 目标 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 功能正确 | 连接、Topic 管理、消息读取、删除语义必须正确；危险操作必须二次确认 |
| P0 | 稳定可靠 | 查询可停止、连接可释放、异常不导致程序崩溃、超大消息不拖垮界面 |
| P1 | 性能与轻量 | 批量拉取、虚拟列表、有界缓存、低空闲占用、安装包尽量小 |
| P1 | 可维护 | 前后端职责清晰、统一错误模型、核心模块可测试 |
| P2 | 界面美观 | 采用简洁工具型布局，不为动画或复杂主题牺牲功能与稳定性 |

## 1.3 首版范围（MVP）

连接配置：PLAINTEXT、SSL、SASL/PLAIN、SASL/SCRAM-SHA-256、SASL/SCRAM-SHA-512。

Topic：列表、搜索、详情、创建、删除、刷新。

消息：选择 Topic 和 Partition，支持 earliest、latest、指定 Offset、指定时间点读取。

消息展示：Partition、Offset、Timestamp、Key、Value、Headers、大小；支持文本、JSON、Hex、Base64 预览。

删除：删除 Topic；删除某个 Partition 中目标 Offset 之前的记录；可选 Tombstone 发送。

本地能力：保存连接、最近连接、基础操作日志、查询参数记忆。

发布：Windows 安装版与便携版。

## 1.4 首版明确不做

不做 Kafka 集群监控大屏、Broker 指标采集和告警平台。

不做完整 ACL 管理、Schema Registry、Avro/Protobuf 解码（列入后续版本）。

不做跨集群消息迁移和大规模数据重放。

不承诺随机物理删除单条 Kafka 消息。

不在前端一次性加载整个 Topic。

# 2. 技术选型与总体架构

## 2.1 技术栈

| 层级 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 桌面容器 | Tauri 2 | 窗口、权限、打包、Rust 命令暴露、Windows WebView2 集成 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 工具界面、状态展示、表单与消息表格 |
| 状态管理 | Pinia（可选但推荐） | 连接、Topic、查询会话和用户偏好状态 |
| 后端 | Rust + Tokio | 连接生命周期、异步任务、消息批处理、错误处理 |
| Kafka | rust-rdkafka / librdkafka | Admin、Consumer、Producer 与安全认证 |
| 本地存储 | SQLite（rusqlite/sqlx）或 JSON | 连接元数据、偏好和操作历史；密钥不明文保存 |
| 日志 | tracing + tracing-subscriber | 结构化日志、滚动文件、问题定位 |
| 测试 | Vitest + Rust 单元测试 + 集成 Kafka | 前端逻辑、后端逻辑、真实协议验证 |

## 2.2 总体架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Vue 3 UI │ │ ConnectionPanel ¦ TopicPanel ¦ MessagePanel ¦ StatusBar │ └───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │ invoke / Channel / event ┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐ │ Tauri Command Layer │ │ 参数校验 ¦ 权限边界 ¦ DTO 转换 ¦ 统一错误映射 │ └───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐ │ Rust Application Services │ │ ConnectionManager ¦ AdminService ¦ ConsumerSessionManager │ │ ProducerService ¦ CredentialService ¦ AuditLogService │ └───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ │ rust-rdkafka ┌───────────────────────▼──────────────────────────────────────┐ │ Kafka Cluster │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.3 架构原则

前端只负责交互和显示，不直接保存 Kafka 密码，不实现 Kafka 协议逻辑。

Tauri Command 只做边界工作，不在命令函数里堆积复杂业务。

每个 Kafka 连接由 ConnectionManager 统一管理，避免重复创建客户端。

每次消息查询对应一个可取消 ConsumerSession，页面退出或切换 Topic 时必须释放。

消息通过批次传输，禁止每条消息单独跨 IPC 推送。

所有危险操作走统一确认组件和审计记录。

# 3. 功能需求说明

## 3.1 连接管理

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| CON-01 | 新建连接 | 可配置名称、Bootstrap Servers、协议、SASL、SSL、超时；必填项校验 |
| CON-02 | 测试连接 | 在不保存的情况下测试；返回耗时、Broker 可达性和清晰错误 |
| CON-03 | 保存与编辑 | 保存非敏感配置；密码/密钥通过系统安全存储引用 |
| CON-04 | 连接与断开 | 连接状态可见；断开后释放 Admin/Consumer/Producer |
| CON-05 | 多连接 | 首版允许保存多个连接，但同一时刻默认激活一个集群 |
| CON-06 | 导入导出 | 可作为后续功能；导出时默认排除密码 |

## 3.2 Topic 管理

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| TOP-01 | Topic 列表 | 支持刷新、搜索、隐藏内部 Topic |
| TOP-02 | Topic 详情 | 显示 Partition、副本、ISR、配置摘要 |
| TOP-03 | 创建 Topic | 名称、Partition、Replication Factor、常用配置；创建前校验 |
| TOP-04 | 删除 Topic | 输入 Topic 名称二次确认；后端再次校验 |
| TOP-05 | 配置查看 | 只读显示 cleanup.policy、retention.ms、retention.bytes 等 |

## 3.3 消息查询

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| MSG-01 | 查询起点 | earliest、latest、指定 Offset、指定时间 |
| MSG-02 | 分区选择 | 全部分区或单个分区；全部分区时分别维护游标 |
| MSG-03 | 数量限制 | 默认 500，允许 100/500/1000/5000/10000；硬上限可配置 |
| MSG-04 | 停止查询 | 用户可立即取消；后端任务在合理时间内结束 |
| MSG-05 | 筛选 | 首版对已拉取结果做 Key/Value/Header 本地筛选；避免误导为 Broker 端搜索 |
| MSG-06 | 详情预览 | 文本、JSON、Hex、Base64；大消息截断并可导出 |
| MSG-07 | 导出 | 建议支持当前结果导出 JSON Lines，CSV 可后续增加 |

# 4. 非功能需求

| 类别 | 目标 |
| --- | --- |
| 启动 | 正常开发机冷启动目标 2 秒内进入主界面；不以此作为硬性跨机器 SLA |
| 内存 | 空闲目标 60–150 MB；消息查询内存由缓存上限控制，不随运行时间无限增长 |
| 响应 | 普通点击交互 100 ms 内给出状态变化；网络操作必须显示加载或进度 |
| 稳定 | 连接失败、认证失败、Broker 超时、消息解码失败均不得导致进程崩溃 |
| 兼容 | 首版支持 Windows 10/11 x64；Kafka Broker 兼容性以所锁定 librdkafka 版本为准 |
| 可观测 | 日志包含时间、级别、模块、连接 ID、操作 ID；敏感信息脱敏 |
| 可恢复 | 程序异常退出后不应损坏连接配置；正在进行的查询无需恢复 |
| 安全 | 密码、Token、私钥不写入普通日志和明文配置文件 |

# 5. 系统模块设计

| 模块 | 职责 | 关键类型 |
| --- | --- | --- |
| ConnectionManager | 创建、缓存、测试和销毁 Kafka 客户端；维护连接状态 | ConnectionProfile, ClientBundle |
| AdminService | Topic 列表、详情、创建、删除、删除记录 | TopicSummary, CreateTopicRequest |
| ConsumerSessionManager | 创建/取消查询任务、维护会话、批量发送消息 | ConsumerSession, CancelToken |
| MessageDecoder | 文本/JSON/Hex/Base64 预览、截断和安全解码 | DecodedPayload |
| ProducerService | 发送普通消息或 Tombstone | ProduceRequest |
| CredentialService | 读取和写入 Windows 安全凭据 | CredentialRef |
| SettingsRepository | 非敏感连接配置、偏好和窗口状态 | AppSettings |
| AuditLogService | 记录创建/删除等高风险操作 | AuditRecord |
| ErrorMapper | 把 librdkafka/IO/存储错误映射为稳定前端错误码 | AppError |

# 6. Kafka 连接与安全设计

## 6.1 ConnectionProfile

export interface ConnectionProfile { id: string name: string bootstrapServers: string[] securityProtocol: 'PLAINTEXT' ¦ 'SSL' ¦ 'SASL_PLAINTEXT' ¦ 'SASL_SSL' saslMechanism?: 'PLAIN' ¦ 'SCRAM-SHA-256' ¦ 'SCRAM-SHA-512' username?: string credentialRef?: string sslCaPath?: string sslCertificatePath?: string sslKeyPath?: string clientId: string requestTimeoutMs: number }

## 6.2 客户端生命周期

用户点击“连接”后，前端调用 connect_cluster(profileId)。

后端加载非敏感配置，并通过 CredentialService 获取密码或密钥。

ConnectionManager 创建 AdminClient，并执行 metadata/cluster 探测。

成功后缓存 ClientBundle；前端状态切换为 connected。

Consumer 和 Producer 按需创建，使用相同配置模板。

断开连接时取消全部 ConsumerSession，flush Producer，释放客户端句柄。

## 6.3 安全凭据

推荐实现：Windows 首版使用 Credential Manager 或 DPAPI 保存密码。配置数据库仅保存 credentialRef，不保存明文 password。证书私钥路径可以保存，但日志不得输出文件内容。

## 6.4 连接测试返回

{ "success": true, "latencyMs": 83, "brokerCount": 3, "clusterId": "...", "warnings": [] }

# 7. Topic 管理设计

## 7.1 创建 Topic 流程

前端校验名称、分区数和副本数。

后端重新校验，读取集群 Broker 数量并检查副本数。

调用 AdminClient 创建 Topic；设置明确超时。

轮询或重新读取 metadata，确认 Topic 可见。

写入审计日志，刷新 Topic 列表。

## 7.2 常用创建参数

| 参数 | 默认建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| partitions | 3 | 允许用户修改；必须大于 0 |
| replication.factor | 1（本地）/按集群建议 | 不能大于可用 Broker 数 |
| cleanup.policy | delete | 可选 delete、compact 或二者 |
| retention.ms | 集群默认 | 仅用户明确填写时覆盖 |
| retention.bytes | 集群默认 | 仅用户明确填写时覆盖 |
| max.message.bytes | 集群默认 | 高级选项折叠显示 |

## 7.3 删除 Topic

危险操作：删除按钮必须显示 Topic 名称、集群名称，并要求用户再次输入完整 Topic 名称。后端不可仅相信前端确认状态。删除后应轮询确认 Topic 已不可见，超时则提示“删除请求已提交，集群可能仍在处理”。

# 8. 消息查询设计

## 8.1 查询模型

export interface ConsumeRequest { connectionId: string topic: string partitions: number[] ¦ 'all' start: { type: 'earliest' ¦ 'latest' ¦ 'offset' ¦ 'timestamp'; value?: number } limit: number batchSize: number idleTimeoutMs: number maxPreviewBytes: number }

## 8.2 会话式消费

每次查询生成唯一 sessionId。后端 ConsumerSessionManager 维护 sessionId → 取消令牌、Consumer 句柄、已读取数量和状态。前端通过 Tauri Channel 接收批次，通过 stop_consume(sessionId) 主动取消。

start_consume(request, channel) -> { sessionId } Rust task: resolve partitions and start offsets loop until limit/cancel/idle timeout/error: receive messages convert to MessageDto append to batch when batch >= batchSize or flushInterval elapsed: channel.send(MessageBatch) channel.send(SessionFinished)

## 8.3 时间查询

使用 Kafka offsets-for-times 能力把时间戳转换为每个 Partition 的起始 Offset。

若某分区在目标时间后没有消息，应显示该分区无可用 Offset，而不是作为全局错误。

用户输入的时间必须明确时区；界面统一显示本地时间，同时保留原始 Unix 毫秒值。

## 8.4 前端列表策略

使用虚拟滚动，不使用一次性渲染全部 DOM 行的普通表格。

批量更新状态；每批建议 100–500 条，刷新间隔 100–250 ms。

默认最大显示 5,000 条；超过上限可停止或丢弃最旧行，由设置决定。

Value 默认显示摘要；点击后在右侧详情面板完整格式化。

# 9. 消息删除设计

## 9.1 支持的三种操作

| 操作 | 真实语义 | 首版建议 |
| --- | --- | --- |
| 删除 Topic | 删除整个 Topic 及其数据 | 必须实现 |
| 删除 Offset 之前记录 | 针对 Topic-Partition，将 log start offset 推进到目标 Offset；删除目标 Offset 之前的记录 | 必须实现 |
| 发送 Tombstone | 使用相同 Key、null Value 发送记录，由日志压缩异步处理 | 可选实现 |

## 9.2 DeleteRecords 请求

export interface DeleteRecordsRequest { connectionId: string topic: string targets: Array<{ partition: number beforeOffset: number }> confirmationText: string }

界面文案：按钮命名为“删除 Offset 之前的消息”，禁止仅写“删除消息”。确认框必须展示：Partition、当前最早 Offset、目标 Offset、预计受影响的 Offset 区间。

## 9.3 删除前检查

确认 Topic 和 Partition 当前仍存在。

读取当前 beginning offset 与 end offset。

目标 beforeOffset 必须大于 beginning offset 且不大于 end offset。

要求 confirmationText 与“集群名/topic/partition/beforeOffset”规则匹配。

执行删除后重新读取 beginning offset，显示实际结果。

# 10. 前后端通信设计

## 10.1 通信选型

| 场景 | 方式 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 普通请求/响应 | Tauri invoke command | 连接测试、Topic 创建/删除等低频操作 |
| 持续消息流 | Tauri Channel | 类型明确、可持续发送、适合批次消息 |
| 全局状态事件 | event（少量） | 连接断开、应用更新等广播事件 |
| 禁止模式 | 每条 Kafka 消息一次 invoke/event | IPC 和 Vue 更新开销过高 |

## 10.2 统一响应与错误

type ApiResult<T> = { ok: true data: T } ¦ { ok: false error: { code: string message: string detail?: string retryable: boolean operationId: string } }

## 10.3 建议命令清单

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| save_connection | 保存连接元数据 |
| test_connection | 测试连接 |
| connect_cluster | 激活连接 |
| disconnect_cluster | 断开连接 |
| list_topics | 获取 Topic |
| describe_topic | Topic 详情 |
| create_topic | 创建 Topic |
| delete_topic | 删除 Topic |
| start_consume | 启动消息查询 |
| stop_consume | 停止查询 |
| delete_records_before | 删除 Offset 之前记录 |
| produce_tombstone | 发送 Tombstone |
| export_messages | 导出当前查询结果 |

# 11. 数据模型与本地存储

## 11.1 存储选择

推荐首版使用 SQLite 保存连接元数据、用户偏好和审计记录。SQLite 比纯 JSON 更适合后续增加查询历史、标签和多版本迁移。敏感凭据仍放系统安全存储。

## 11.2 数据表建议

connections( id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, bootstrap_servers TEXT NOT NULL, security_protocol TEXT NOT NULL, sasl_mechanism TEXT, username TEXT, credential_ref TEXT, ssl_ca_path TEXT, ssl_certificate_path TEXT, ssl_key_path TEXT, client_id TEXT NOT NULL, timeout_ms INTEGER NOT NULL, created_at INTEGER NOT NULL, updated_at INTEGER NOT NULL ) settings(key TEXT PRIMARY KEY, value_json TEXT NOT NULL) audit_logs( id TEXT PRIMARY KEY, timestamp INTEGER NOT NULL, connection_id TEXT, operation TEXT NOT NULL, resource TEXT, result TEXT NOT NULL, detail_json TEXT )

## 11.3 数据迁移

数据库维护 schema_version。

每个应用版本只做向前迁移，迁移前备份数据库。

迁移失败时保留原文件并进入只读恢复提示，禁止静默覆盖。

# 12. 项目目录与代码规范

kafkalite/ ├─ src/ │ ├─ api/ # Tauri invoke / channel 封装 │ ├─ components/ # 通用组件 │ ├─ views/ │ │ ├─ ConnectionsView.vue │ │ ├─ TopicsView.vue │ │ └─ MessagesView.vue │ ├─ stores/ │ │ ├─ connection.ts │ │ ├─ topic.ts │ │ └─ messageSession.ts │ ├─ types/ │ ├─ utils/ │ └─ App.vue ├─ src-tauri/ │ ├─ src/ │ │ ├─ commands/ │ │ ├─ kafka/ │ │ │ ├─ connection_manager.rs │ │ │ ├─ admin_service.rs │ │ │ ├─ consumer_session.rs │ │ │ ├─ producer_service.rs │ │ │ └─ config_builder.rs │ │ ├─ storage/ │ │ ├─ security/ │ │ ├─ error.rs │ │ ├─ state.rs │ │ ├─ lib.rs │ │ └─ main.rs │ ├─ capabilities/ │ ├─ Cargo.toml │ └─ tauri.conf.json ├─ tests/ ├─ docs/ ├─ package.json ├─ pnpm-lock.yaml └─ README.md

## 12.1 代码规范

Rust：cargo fmt、cargo clippy -- -D warnings；业务错误禁止随意 unwrap/expect。

TypeScript：strict=true；禁止 any 进入核心 DTO；使用 ESLint 和 Prettier。

DTO 字段统一 camelCase；Rust 通过 serde rename_all = "camelCase"。

每个异步操作带 operationId；日志和前端错误可关联。

高风险操作单独模块，不与普通查询逻辑混写。

# 13. 开发环境与初始化步骤

## 13.1 Windows 环境

安装 Git。

安装 Node.js LTS 与 pnpm。

安装 Rust stable（rustup）。

安装 Microsoft C++ Build Tools，包含 Desktop development with C++。

确保 Microsoft Edge WebView2 Runtime 可用。

安装 VS Code；推荐 Vue - Official、rust-analyzer、Tauri 扩展。

准备 Docker Desktop 或可访问的 Kafka 测试集群。

## 13.2 初始化命令示例

pnpm create tauri-app kafkalite # 选择 Vue + TypeScript + pnpm cd kafkalite pnpm install cd src-tauri cargo add rdkafka --features cmake-build,tokio cargo add tokio --features macros,rt-multi-thread,sync,time cargo add serde --features derive cargo add serde_json thiserror uuid tracing tracing-subscriber cargo add rusqlite --features bundled cd .. pnpm tauri dev

版本策略：不要在设计文档里永久锁死版本号。开工当天选择各依赖的稳定版本，提交 pnpm-lock.yaml 和 Cargo.lock，并在升级依赖时通过独立分支完成回归测试。

## 13.3 本地 Kafka 测试环境

准备单 Broker PLAINTEXT 环境用于基本开发。

准备带 SASL/SCRAM 的环境验证认证。

准备至少 3 Broker 环境验证副本数、ISR 和 Topic 创建错误。

准备包含大消息、空 Key、二进制 Value、Headers 的测试 Topic。

# 14. 迭代计划与任务拆分

| 迭代 | 目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 工程骨架 | Tauri/Vue/Rust 工程、CI、日志、统一错误、开发 Kafka 环境 |
| Sprint 1 | 连接管理 | 连接表单、保存、测试、激活/断开、PLAINTEXT |
| Sprint 2 | Topic 管理 | 列表、详情、创建、删除、审计记录 |
| Sprint 3 | 消息读取核心 | 指定 Topic/Partition、earliest/latest/offset、批量 Channel、停止查询 |
| Sprint 4 | 消息查看体验 | 虚拟列表、详情、JSON/Hex/Base64、大消息截断、时间查询 |
| Sprint 5 | 删除记录与安全认证 | DeleteRecords、确认流程、SSL/SASL/SCRAM |
| Sprint 6 | 质量与发布 | 集成测试、性能测试、安装包、升级和发布文档 |

## 14.1 开发顺序建议

最小闭环：先做“PLAINTEXT 连接 → Topic 列表 → 读取单个 Partition 的 100 条消息”，确认 rust-rdkafka、Tauri Channel 和虚拟列表链路跑通；随后再扩展认证和危险操作。

# 15. 测试方案

## 15.1 单元测试

配置构建：不同 security.protocol 和 sasl.mechanism 转换正确。

参数校验：Topic 名称、Partition、Offset、limit、超时边界。

消息解码：UTF-8、非法 UTF-8、JSON、空 Value、超大 Value。

错误映射：认证失败、超时、未知 Topic、权限不足。

SQLite Repository：增删改查与迁移。

## 15.2 集成测试

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 创建 Topic | Topic 可见，分区数正确，重复创建得到可理解错误 |
| 删除 Topic | 确认后删除；无权限时明确提示 |
| earliest 查询 | 从 beginning offset 开始，达到 limit 后结束 |
| latest 查询 | 只读取启动后新到消息或按定义读取末尾附近数据，产品文案需明确 |
| 指定 Offset | 每个分区从指定 Offset 正确开始 |
| 指定时间 | 映射到正确 Offset；无结果分区不拖垮其他分区 |
| 取消查询 | 点击停止后任务退出、Consumer 释放、界面状态恢复 |
| DeleteRecords | beginning offset 前移；界面显示真实结果 |
| 认证 | PLAINTEXT、SSL、SASL/PLAIN、SCRAM 分别验证 |

## 15.3 UI 测试

连接按钮防重复点击。

加载状态和错误状态可恢复。

删除确认无法通过复制错误名称误触。

切换 Topic 时自动停止旧查询。

10,000 行虚拟列表滚动不卡死。

# 16. 性能与稳定性设计

## 16.1 默认性能参数

| 参数 | 建议默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 查询条数 | 500 | 用户可调整，上限默认 10,000 |
| 后端批大小 | 200 | 依据消息平均大小动态调优 |
| 批次刷新间隔 | 150 ms | 达到条数或时间任一条件就发送 |
| 前端显示上限 | 5,000 | 避免长期增长 |
| 单条预览上限 | 512 KB | 完整数据可单独导出 |
| 空闲超时 | 3–5 s | 读取历史数据达到末尾后自动结束 |
| 请求超时 | 10 s | 可在连接高级设置调整 |

## 16.2 背压

Consumer 与前端之间必须存在有界缓冲。当前端处理速度跟不上时，应暂停批次发送、降低读取速度或停止查询，而不是无限缓存。对工具型客户端而言，稳定性优先于吞吐量。

## 16.3 资源释放检查表

窗口关闭：取消全部查询并 flush 日志。

连接断开：取消该连接下的所有会话。

切换 Topic：旧 session 必须停止。

异常退出：SQLite 使用事务；配置写入采用原子替换。

Producer：退出前有限时间 flush，超时则记录未确认消息数。

# 17. 安全设计

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 密码泄露 | 系统凭据存储；日志统一脱敏；错误详情过滤配置字符串 |
| 误删 Topic | 输入完整 Topic 名称、显示集群、后端再校验、审计日志 |
| 误删大量消息 | 明确“Offset 之前”语义、显示范围、再次输入目标值 |
| 不可信消息内容 | 作为文本显示；禁止直接执行 HTML；JSON 渲染转义 |
| 证书路径泄露 | 日志只记录文件名或哈希，不记录私钥内容 |
| Tauri 权限过宽 | capabilities 最小化；仅暴露必要命令；限制文件选择范围 |
| 导出敏感数据 | 导出前显示目标路径和条数；后续可增加脱敏规则 |

# 18. Windows 打包与发布

## 18.1 发布形态

| 形态 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NSIS EXE 安装包 | 普通用户 | 安装体验好；可处理 WebView2 依赖 |
| MSI | 企业环境 | 便于集中部署 |
| 便携 ZIP | 开发人员/内网 | 解压运行；需明确 WebView2 前置条件 |
| 离线安装包 | 严格离线环境 | 可固定携带 WebView2 Runtime，但体积明显增加 |

## 18.2 构建命令

pnpm build pnpm tauri build # 建议在干净 Windows CI Runner 上构建并生成校验值 certutil -hashfile KafkaLite-Setup.exe SHA256

## 18.3 发布检查

版本号在 package.json、Cargo.toml、tauri.conf.json 保持一致。

生产构建禁用调试菜单和详细敏感日志。

安装包做代码签名；未签名版本可能触发 Windows SmartScreen。

在没有开发环境的干净 Windows 机器安装测试。

验证有 WebView2、无 WebView2、普通用户权限和企业代理环境。

发布 SHA-256 校验值、变更日志和已知问题。

# 19. 错误码与日志规范

| 错误码 | 含义 | 是否可重试 |
| --- | --- | --- |
| KAFKA_CONNECTION_FAILED | 无法连接 Broker | 是 |
| KAFKA_AUTH_FAILED | 认证或授权失败 | 通常否 |
| KAFKA_TIMEOUT | Kafka 操作超时 | 是 |
| TOPIC_NOT_FOUND | Topic 不存在 | 否 |
| TOPIC_ALREADY_EXISTS | Topic 已存在 | 否 |
| INVALID_OFFSET | Offset 不合法或已越界 | 需修改参数 |
| DELETE_NOT_CONFIRMED | 危险操作确认不匹配 | 否 |
| SESSION_CANCELLED | 查询被用户取消 | 否，正常状态 |
| MESSAGE_TOO_LARGE | 消息超过预览限制 | 可导出 |
| STORAGE_ERROR | 本地存储失败 | 视情况 |

## 19.1 日志字段

timestamp, level, module, operationId, connectionId, action, topic, partition, durationMs, result, errorCode

脱敏规则：禁止记录 password、sasl.password、OAuth token、SSL 私钥内容和完整消息 Value。必要时只记录消息大小、Key 哈希和 Offset。

# 20. 验收标准

| 类别 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 连接 | 可成功连接测试集群；错误凭据得到清晰错误；断开后资源释放 |
| Topic | 可创建、查看和删除；权限不足不崩溃；危险操作有二次确认 |
| 消息 | 四种起点方式可用；可停止；达到 limit 自动结束；大消息不冻结界面 |
| 删除记录 | 仅执行“目标 Offset 之前”；执行前后 beginning offset 可验证 |
| 性能 | 10,000 条小消息查询时界面可交互；内存达到上限后不持续增长 |
| 稳定 | 连续切换 Topic 和重复查询 100 次无明显句柄泄漏或崩溃 |
| 安全 | 配置文件无明文密码；日志无密码/Token/私钥 |
| 发布 | 干净 Windows 10/11 可安装、启动、卸载；版本信息正确 |

# 21. 风险清单与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Windows 编译 librdkafka 依赖复杂 | 阻塞构建 | 优先使用 cmake-build；尽早在 CI 和干净机器验证 |
| Kafka 各版本/发行版差异 | 功能表现不一致 | 维护兼容性矩阵；测试 Apache Kafka 与实际目标环境 |
| 前端大量消息卡顿 | 用户体验差 | 虚拟列表、批量传输、硬上限、大消息截断 |
| 删除语义被误解 | 数据事故 | 准确命名、范围预览、强确认、审计 |
| 安全认证组合多 | 开发量增加 | 先 PLAINTEXT 跑通，再按 SSL→PLAIN→SCRAM 顺序增加 |
| WebView2 环境差异 | 安装失败 | 提供在线安装版和离线版；在干净系统验证 |
| 过早加入高级功能 | 延期 | 严格维护 MVP 范围和需求冻结 |

# 22. 后续扩展路线

V1.1：生产普通消息、JSON Lines/CSV 导出、查询历史。

V1.2：Consumer Group、Offset、Lag 查看与重置。

V1.3：Schema Registry、Avro、Protobuf、JSON Schema 解码。

V1.4：ACL 管理、Topic 配置编辑、Broker 信息。

V2.0：多集群并行、消息重放、跨 Topic 复制、插件解码器。

# 附录 A. 核心接口建议

## A.1 Rust 错误类型

#[derive(Debug, thiserror::Error)] pub enum AppError { #[error("Kafka connection failed: {0}")] KafkaConnection(String), #[error("Kafka authentication failed: {0}")] KafkaAuth(String), #[error("Kafka operation timed out")] KafkaTimeout, #[error("Invalid request: {0}")] InvalidRequest(String), #[error("Storage error: {0}")] Storage(String), #[error("Operation cancelled")] Cancelled, }

## A.2 MessageDto

export interface MessageDto { topic: string partition: number offset: number timestamp?: number key?: string valuePreview: string valueEncoding: 'utf8' ¦ 'hex' ¦ 'base64' valueSize: number truncated: boolean headers: Array<{ key: string; value?: string }> }

## A.3 查询状态

type SessionEvent = ¦ { type: 'started'; sessionId: string } ¦ { type: 'batch'; sessionId: string; messages: MessageDto[] } ¦ { type: 'progress'; sessionId: string; count: number } ¦ { type: 'finished'; sessionId: string; reason: 'limit' ¦ 'idle' ¦ 'cancelled' } ¦ { type: 'error'; sessionId: string; error: ApiError }

# 附录 B. 推荐依赖

| 区域 | 依赖 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Rust | tauri | 桌面运行时与命令系统 |
| Rust | rdkafka | Kafka Admin/Consumer/Producer |
| Rust | tokio | 异步运行时 |
| Rust | serde / serde_json | DTO 序列化 |
| Rust | thiserror | 错误类型 |
| Rust | tracing | 结构化日志 |
| Rust | uuid | 连接/会话/操作 ID |
| Rust | rusqlite 或 sqlx | SQLite |
| 前端 | vue / vue-router | 界面与路由 |
| 前端 | pinia | 状态管理 |
| 前端 | @tauri-apps/api | 调用 Rust 与 Channel |
| 前端 | 虚拟滚动组件 | 大列表渲染；尽量选择小型库 |
| 测试 | vitest | 前端单元测试 |

# 附录 C. 参考资料

[1] Tauri 2 官方文档

[2] Tauri Windows 安装包

[3] Tauri Windows 开发前置条件

[4] Tauri WebView 版本说明

[5] rust-rdkafka 最新文档

[6] rust-rdkafka StreamConsumer

[7] Apache Kafka 官方文档

[8] Kafka Admin deleteRecords 语义

[9] Kafka cleanup.policy 配置

[10] Vue 3 TypeScript 指南

[11] Vue <script setup>

# 开工结论

推荐执行：先完成“PLAINTEXT 连接 → Topic 列表 → 单分区批量查询”的端到端闭环；闭环稳定后，再加入删除、认证和发布能力。